概念及功能規格（初稿）

Electronic Platform for Communication Exchange and Monitoring Work Performance

前線園藝／樹藝同事專用手機平台

對象：承辦商前線隊伍、組長、合約主任／項目經理。用途：派工、現場回報、相片證據、進度及表現監察，並可對接現有 Excel／政府表格流程。

# 1. 為何要做

前線園藝工作分散於斜坡、路旁、屋邨、郊野，通訊靠 WhatsApp 群組，進度靠口頭或紙本／Excel。結果是：完工相片散落、位置難核實、組長難即時掌握哪隊完成哪單、合約主任難以對標書數量／時限做表現監察。

本平台不是取代政府 TMCP，而是公司內部的「派工＋回報＋監察」層，前線用手機完成，辦公室即時看見。

# 2. 使用者角色

| 角色 | 主要動作 |
| --- | --- |
| 前線同事 | 收工單、到場打卡、拍照前後對比、填簡易完工報告、留言／通報安全或投訴現場 |
| 組長／監督 | 分派工單、審核相片及完工、調動人手、發出即時指示 |
| 合約／項目主任 | 看儀表板、對合約項目進度、匯出報表、抽查表現 |
| 行政 | 開帳戶、設定合約／地盤／工種、匯出出糧／數量統計 |

# 3. 核心模組（建議分三期）

## 第一期 MVP（4–8 週可上線）— 必須有

- 工單：地點、合約編號、工作類型（修剪／砍伐／巡查／滅蟲／剪草等）、數量、限期、注意事項

- 到場／離場打卡：GPS + 時間 + 現場自拍或工地相片（防代打）

- 相片證據：施工前／中／後，自動加日期時間及座標水印

- 簡易完工表：下拉工種、數量、異常（拒絕進入、惡劣天氣、需後續處理）

- 離線模式：無訊號先存手機，有網絡再上載

- 組長審核：通過／退回重拍／備註

- 辦公室儀表板：今日已完成／未完成／逾期；按隊伍、合約篩選

- 匯出 Excel／PDF，方便對現有報表及標書數量

## 第二期 — 溝通及表現

- 工單內討論串（取代把相片丟進十個 WhatsApp 群）

- 廣播：颱風、停工、安全提示

- 個人／隊伍表現：完工準時率、被退回次數、每日產量

- 地圖總覽：當日各隊位置及工單狀態（香港 1980 Grid／WGS84）

- 中英／粵語介面，大按鈕，適合手套及戶外陽光

## 第三期 — 對接專業流程

- 樹木編號／QR／NFC 標籤讀取（如已有樹牌）

- 預填 Form 1／Form 2 或公司內部巡查表，再匯出交 TMCP

- 斜坡編號、燈柱號、地段快速搜尋

- 設備／鏈鋸／車隊借用紀錄

- 與現有 Excel、GPKG、QGIS 資料雙向

# 4. 前線每日流程（簡）

- 早上：打開 App 看今日工單清單（可按距離排序）

- 到場：打卡 + 拍現況

- 施工：需要時拍過程／安全措施

- 完工：填數量、拍對比相、提交

- 組長手機審核；不合格即推送通知重做

- 辦公室即時更新進度，無需晚上追 WhatsApp

# 5. 技術建議（按投入由低至高）

| 方案 | 說明 |
| --- | --- |
| A. 最快 MVP | Google 表單 / Appsheet 或 Microsoft Power Apps + SharePoint。前線用手機瀏覽器或安裝捷徑。成本低，你現有 Excel 流程易接。 |
| B. 建議中期 | PWA（可加到主畫面）+ 雲端資料庫（Supabase / Firebase）。離線快取、相片壓縮上載、管理員網頁後台。無需上 App Store 審批。 |
| C. 正式 App | Flutter 一次開發 iOS + Android。適合人數多、要推播、相機水印、背景定位。開發及維護成本較高。 |

香港現場實際：郊野／斜坡經常無訊號，MVP 必須離線；相片要自動縮小否則一個月流量爆；前線介面字要大、步驟要少（最好 4 下內提交一單）。

# 6. 資料欄位（第一期）

- 合約 / 地盤 / 工區

- 工單編號、工作類型、目標數量、單位（株／m／宗）

- 指派隊伍、限期

- 打卡：時間、經緯度、準確度、相片

- 完工：實際數量、備註、前中後相片、天氣／阻礙原因

- 審核狀態：待審／通過／退回

- 審計欄：建立人、最後修改、裝置型號（防爭議）

# 7. 成功標準（建議寫進內部試用）

- 前線提交一單完工不多於 3 分鐘

- 組長當日 18:00 前可看見全日完工清單及相片

- 辦公室可按合約一鍵匯出每週數量，誤差少於人手 WhatsApp 統計

- 颱風後 24 小時內可列出受影響工單及未完成項

# 8. 下一步（請你揀）

- 確認第一期只做「派工＋打卡＋相片＋審核＋Excel 匯出」

- 列出你現有合約常見工種及現用 Excel 欄位，對齊數據

- 決定用方案 A（兩週試跑）還是 B（自建 PWA）

- 之後可出：畫面線框、資料表結構 Excel、或可點的網頁原型

本文件為討論初稿，可按實際合約（地政、康文、屋邨、愉景灣等）再收窄範圍。